| Къэбэрдей Балъкъэр Республикэм щыщ Тэрч районым хыхьэ Красноармейскэ къуажэм админстрацэм и Iэтащхьэ |  | Къабарты-Малкъар Республиканы Терк районуну Красноармейское элини мекхеме администрациясыны башчысы |
| --- | --- | --- |

МУ «МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОЕ» ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

361217, КБР, Терский район, п. Опытное, ул. Эржибова С.К., 45, те. 8(86632)71135.

«13» января  2026 г.				                                  с.п. Красноармейское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1

Об утверждении Плана противопаводковых мероприятий                                     в сельском поселении Красноармейское                                                           Терского муниципального района КБР на 2026 год

В целях организации комплекса мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения в весенне-летний паводковый период 2026 года на территории с.п. Красноармейское, руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом сельского поселения Красноармейское Терского муниципального района КБР, местная администрация сельского поселения Красноармейское Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План противопаводковых мероприятий на территории сельского поселения Красноармейское на 2026 год (далее по тексту - План);

- Проверить систему оповещения на территории муниципального образования для передачи экстренной информации населению;

- Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности провести подготовку и принять меры по безопасному пропуску весеннего паводка;

- Собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков проводить мероприятия по защите земель от водной эрозии, подтопления и другого негативного воздействия вод;

- Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте сельского поселения в сети Интернет;

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

с.п.Красноармейское                                                                                  А.А. Атов

Приложение

к постановлению местной администрации

с.п. Красноармейское № 1  от 13.01.2026 г.

План противопаводковых мероприятий                                                                                        на территории с.п. Красноармейское на 2026 год

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Ответственным лицам за ГТС обеспечить безаварийное функционирование закрепленных на период паводка гидротехнических сооружений. В период прохождения паводка организовать дежурство на них должностных лиц | На период паводка | Ответственные за ГТС, Глава сельского поселения |
| Привести в готовность необходимые силы и средства на случай чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями | На период паводка | Ответственные за ГТС, Глава сельского поселения |
| Провести собрания с целью доведения порядка действий населения при подтоплении территорий, домов, подготовить памятки по действиям населения при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации | На период паводка | Глава сельского поселения и руководители организаций |
| Осуществить подготовку к паводку водоотводящих каналов на предмет их очистки от заторов и бытового мусора | На период паводка | Глава сельского поселения и руководители организаций |
| Осуществлять контроль состояния дорожной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения и коммуникаций, попадающих в зону возможного затопления, и принять меры по обеспечению их надежного функционирования. При необходимости организовать маршруты для транспорта взамен подтопленных участков дорог | На период паводка | Глава сельского поселения и руководители организаций |
| Директорам МКОУ СОШ с.п. Красноармейское, детского сада, классным руководителям провести среди родителей, учащихся школы разъяснительную работу о мерах безопасности на водоемах и реках в период весеннего половодья | На период паводка | Директор МКОУСОШ с.п. Красноармейское, заведующий детского сада |
| Организовать постоянное наблюдение за подъемом уровня воды на водоемах и своевременное доведение обстановки до председателя КЧС и ОПБ самоуправления | На период паводка | Глава сельского поселения и руководители организаций |
| Организовать круглосуточное дежурство в период прохождения паводка на реках | На период паводка | Ответственные за ГТС, местная администрация сельского поселения и руководители организаций |